# 定制自动化Web截图程序的开发协议

甲 方： 银川市煤气供热有限公司

经办人：\_ \_陈江昊

电 话： 18995131152

乙 方： 张国华

电 话： 15698019883

身份证号码：

## 一、 项目描述

甲方委托乙方开发一款定制化的网页截图程序，旨在实现对特定网页的加载和截图功能。按甲方要求该程序需满足以下功能特点：

* 基于甲方提供的瓶安通小程序，获取特定Web页面的数据。
* 将获取的样式信息嵌入到网页内容中，以呈现页面样式。
* 开发自动化截图工具，确保页面元素完全加载后进行页面截图。
* 将截图保存为PNG图像格式文件，并按标识符进行命名。

## 二、 工作进度和要求

* 甲方需于2023年9月7日前提供与程序开发相关的数据，供乙方进行功能测试。
* 乙方承诺于2023年9月8日前完成程序开发，并提交给甲方测试版本软件以及技术文档。
* 甲方应在2023年9月11日前完成对程序的测试和验收。

## 三、 双方权利和义务

* 如设计缺陷导致部分功能异常，乙方应在甲方要求的时间内解决问题。若问题无法及时解决，影响甲方正常使用，乙方将积极协助解决软件问题。
* 乙方应确保功能设计符合甲方的设计要求，否则甲方有权拒绝支付相关款项。
* 乙方应协助甲方进行安装调试，确保程序验收合格。
* 软件验收合格并交付使用后，乙方将负责为期24个月的维护工作。维护只限于乙方研发程序软件本身的维护，如因特定网页“瓶安通”因自身原因如被下架、停止运营以及数据加密禁止获取等其他不可抗力因素，与乙方无关的原因导致程序无法使用的，乙方不承担维护职责。
* 乙方应协助甲方解决软件运行过程中的问题，包括需要解释和明显错误改进的情况。
* 乙方承诺自合同签订之日起，提供为期24个月技术维护和基本升级服务。24个月期满后，还需维护的，双方协商确定价款和日期。
* 乙方提交的工作成果通过验收后，甲方自验收之日应支付约定费用。

## 四、 保密条款

* 双方同意在合同期间及合同终止后继续保守程序的所有机密信息，不得向任何第三方泄露。
* 乙方同意不将程序的任何部分用于其他项目，也不得将程序用于自身利益。
* 开发的程序知识产权归属于甲方。
* 双方同意，在不可抗力事件发生时，免除双方对合同履行的责任。不可抗力事件包括瓶安通小程序改版（如取消根据编号查询数据的功能）、瓶安通小程序的下架、停止运营、以及数据加密禁止获取等，以及其他不可抗力因素。

## 五、 费用支付

* 在乙方按照合同时间表完成工作进度并验收合格的前提下，甲方将按以下日期支付费用：
* 项目技术开发费用为人民币1300元。
* 程序交接后，乙方将提供技术服务，维护24个月，两年维护费用为人民币200元。
* 以上费用包含甲方应支付的全部费用（软件费 + 24个月维护费）。
* 验收之日当天内，甲方一次性支付人民币壹仟伍佰圆（1500元）作为乙方开发程序的报酬。
* 本程序仅针约定功能进行开发，如需开发额外的功能扩展，以及24个月后的维护费用由甲方承担。

## 六、适用法律和管辖权

* 本协议受中华人民共和国相关法律规定法律的管辖和解释。如在履行过程中发生任何争议或纠纷，双方同意将首先尝试通过友好协商解决。如协商不成，双方同意提交争议或纠纷至银川市仲裁委员会，并接受该仲裁委员会根据其现行有效仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决将是终局的，对双方均具有约束力。

## 七、 合同变更

* 本合同任何变更、修改或补充须经双方书面同意，签署并加盖公章方为有效。

## 八、 通知方式

* 双方约定的通知方式为书面通知，可以通过快递、传真或电子邮件方式进行。通知于发出之日即视为送达。

## 九、 其他条款

* 本协议构成双方之间关于合同主体内容的完整协议，取代一切先前的书面或口头协议。
* 本合同的附件、补充协议等文件，与本合同具有同等法律效力。
* 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

## 十、 合同生效

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，自2023年9月7日起有效。

甲方： (盖章）

经办人： （签名）

年 月 日

乙方： （签名）

电话：

身份证号码：

年 月 日